|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En gran parte sí. Ya tengo experiencia desarrollando proyectos, y por eso partí ordenando el trabajo antes de programar. En la etapa de diagnóstico y diseño cerré mis tareas, elegí el modelo de lenguaje, evalué las fuentes europeas y de noticias, los ajustes a la base de datos, el canal de estados en vivo y la arquitectura de los nuevos agentes. Ya están programados los agentes de registros de empresas de Francia y Alemania, las noticias (GDELT y NewsAPI), el informe en formato ordenado y validado, el canal que muestra el avance de la generación y los resultados parciales cuando una fuente falla. También agregué cosas como el inicio de sesión con Google y la preparación para publicar el sistema en un servidor con Docker. Lo que no está cerrado: falta la tolerancia a fallos de la fuente europea, el filtro para personas con el mismo nombre, las pruebas que comparan los tres países y la documentación del agente europeo. Me facilitó: el sistema ya existía y pude reutilizar el patrón de sus agentes. Me dificultó la fuente alemana ya que no siempre responde, las noticias varían mucho en calidad.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La forma principal fue armar un sistema de trabajo para todo el equipo, basado en buenas prácticas de desarrollo: • Especificaciones antes del código: si una tarea define algo nuevo, primero se escribe qué debe hacer y cómo se comprueba. • Un tablero de tareas en el repositorio (harness): cada tarea tiene responsable, plazo y dependencias. Quien la toma la marca como suya, así nadie trabaja dos veces en lo mismo, y al terminar deja escrito qué hizo y qué falta para el siguiente. • Pruebas primero: escribo la prueba, compruebo que falla y recién ahí se escribe código. Tenemos un script que corre todas las verificaciones y que impide guardar un cambio de código que no venga con su prueba. Para las fuentes externas reutilizo el patrón existente. Si la fuente alemana sigue fallando, dejaré documentado el límite y priorizaré Francia. Además, protegí el sistema para que ignore instrucciones extrañas escondidas dentro de noticias o registros. Para lo que viene: pediré revisiones semanales para cerrar tareas pendientes y conectaré el canal de estados en vivo con la pantalla.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo bien mi trabajo. Mi experiencia previa en proyectos me ayudó a ver que, en un sistema heredado, lo más importante era ordenar primero. Por eso armé el sistema de trabajo por especificaciones, el tablero de tareas, la política de pruebas y la verificación automática. Hoy todo el equipo trabaja con esas reglas. Destaco que cumplí todo el diseño a tiempo y adelanté gran parte de la programación de los Sprints 2, 3 y 4. Cada cambio va con su prueba y su documentación, y las decisiones técnicas quedaron registradas. Para mejorar: terminar de unir mis piezas al flujo completo y a la pantalla antes de empezar cosas nuevas. Y no acumular tantas tareas esperando revisión: avanzo rápido, pero una tarea no está terminada hasta que otro la revisa.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me preocupa cuánto puedo integrar de la fuente europea si la fuente alemana no está disponible. Preguntas para el docente: • Si una fuente externa no está disponible, ¿basta con documentar el límite y cubrir otro país? • ¿Qué evidencia necesita para dar por terminada una función: demostración, pruebas, documentación o todo junto? Pregunta para mis pares: • ¿Les sirve el sistema de trabajo por specs?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No creo necesario cambiar responsabilidades: sigo a cargo del diseño de la solución, el agente europeo y el agente de noticias con la síntesis del informe. Sí propongo dos ajustes: • Apoyar en conectar el canal de estados en vivo con el dashboard, porque conozco cómo funciona. • Hacerme cargo de mantener la publicación del sistema en el servidor con Docker y el inicio de sesión con Google. También propongo una actividad nueva para el grupo: una revisión semanal entre pares, para que las tareas terminadas no se queden esperando.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Lo evalúo de forma positiva. Mi aporte principal al grupo fue el sistema de trabajo: especificaciones, tablero de tareas, notas de traspaso y reglas de pruebas. Con eso cada uno sabe qué hacer, nadie se pisa con otro y cualquiera puede retomar una tarea leyendo lo que dejó el anterior. Aspectos positivos: trabajamos con reglas comunes y con orden, y logramos juntar el trabajo de distintas ramas sin perder avances. Aspectos para mejorar: acelerar las revisiones entre compañeros y conversar más seguido para unir las piezas a tiempo.