|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Project Dossier · Felipe Andrés Docmac Bravo, Felipe Orellana Álvarez y Darío García Avendaño.

Fecha de elaboración: 07 de octubre de 2026. Avances revisados hasta el 05 de octubre de 2026.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Al revisar el plan, considero que hemos avanzado en el diagnóstico, el diseño y la consolidación del sistema. La base técnica sigue dentro de las semanas 3 a 8 y la integración europea, entre las semanas 5 y 10. En mi parte, he adelantado el calendario y los indicadores. Todavía tenemos actividades pendientes para las siguientes etapas. Contar con un sistema existente, responsabilidades definidas y pruebas me ha facilitado el trabajo. Las principales dificultades que identifico son el código antiguo, las diferencias de configuración y la integración de fuentes externas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Con mis compañeros hemos corregido errores, incorporado herramientas de calidad y controlado los cambios de la base de datos. En mi trabajo, he incorporado pruebas para comprobar las mejoras del calendario y los indicadores. En mi área, tengo pendiente comprobar el calendario con cuentas reales y conectar los estados en tiempo real. También debo acompañar mis cambios con una explicación breve, sus pruebas y los pendientes que dejo, para facilitar el trabajo de mis compañeros.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva porque he mejorado el calendario, los formularios y los indicadores del resumen. También destaco los aportes de Felipe Docmac en estabilidad y calidad, y de Felipe Orellana en fuentes de información y organización de los informes. Destaco haber incorporado pruebas para comprobar mis cambios.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me preocupa cómo integrar los componentes que hemos desarrollado y comprobar el comportamiento del informe cuando una fuente externa falla. A mis compañeros les preguntaría: ¿qué prueba podemos realizar juntos para revisar una reunión, la generación del informe y su visualización, incluyendo el caso en que una fuente no responda? Esto nos ayudaría a ordenar la integración.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero conveniente mantener los responsables del plan original: Felipe Orellana en fuentes e informes, Felipe Docmac en calidad y seguridad, y yo en interfaz, calendario y correo. La documentación y la presentación final nos corresponden a los tres.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Valoro positivamente nuestro trabajo grupal porque hemos realizado aportes complementarios en calidad, investigación e interfaz. Nuestra distribución por áreas nos permite avanzar en distintas partes del proyecto y aprovechar el sistema existente.